Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na Modernizacji dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych:

Zadanie zostało podzielone na etapy:

I etap – modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień – wykonanie robót:

- droga oznaczona nr 1 na odcinku km0+000,00 do km0+323,00 wraz 
z miejscami postojowymi, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001;

- droga oznaczona nr 3 na odcinku km0+000,00 do km0+190,63 wraz 
z miejscami postojowymi, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001.

Termin wykonania robót – do dnia 20.11.2017 roku

II etap – modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień – wykonanie robót:

- droga oznaczona nr 1b wraz z miejscami postojowymi, zgodnie 
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001 ;

- droga oznaczona nr 2 na odcinku km0+021,31 do km0+145,49 wraz z miejscami postojowymi, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001;

- droga oznaczona nr 3a, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001;

- droga oznaczona nr 4 na odcinku km0+000,00 do km0+054,05, zgodnie 
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001;

- droga oznaczona nr 5 na odcinku km0+000,00 do km0+044,95, zgodnie 
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001 ;

- droga oznaczona nr 6 wraz z miejscami postojowymi, zgodnie 
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001 ;

- droga oznaczona nr 9 na odcinku km0+000,00 do km0+067,47, zgodnie 
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001;

- parking buforowy dla oddziałów 1,5,10,17,25,25A, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001;

- elementy zagospodarowania oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót DKA-00-001.

Termin wykonania robót – do dnia 20.08.2018 roku

III etap - modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - wykonanie robót na odcinkach zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robot DKA-00-002.

Termin wykonania robót – do dnia 22.10.2018 roku