Gniezno, dnia 01.03.2018

Znak sprawy: 7/U/2018

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w związku Modernizacją oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pakiet nr 1 – w branży elektrycznej

Pakiet nr 2 – w branży sanitarnej

Ofertę można składać na wybrany pakiet lub całość zamówienia.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:

- Wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie – Prawo budowlane:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót budowlanych z projektem, dokumentacja techniczną i pozwoleniem na budowę,  a także               z   przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych,       a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia        w próbach, pomiarach i sprawdzeniach oraz odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad;

- Współpraca z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania, w tym                         w szczególności:

a) kontrola Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod względem merytorycznym.

b) udział w konsultacjach z Zamawiającym w sprawie ewentualnych odwołań, skarg

c) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót;

d) kontroli prawidłowości zafakturowania robót;

e) współudział w rozliczeniu finansowo - księgowym robót budowlanych

- Ponadto inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

  - Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie              z umową, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem robót, będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą;

  - koordynacja robót budowlanych prowadzonych w poszczególnych branżach;

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót budowlanych

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót budowlanych, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów wykonania robót budowlanych;

  - udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych:

- organizowanie cotygodniowych narad dotyczących postępu robót

- nadzorowanie budowy tak aby zapewniona była skuteczność nadzoru, stawiennictwo osobiste nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego bądź Wykonawcy (przybycie na budowę w ciągu 24h od momentu zgłoszenia takiej potrzeby).

  - przygotowanie i udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych, w tym podpisywanie protokołów odbioru;

  - nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad lub usterek stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji  oraz udział w odbiorze oraz podpisanie protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek.

  - informowanie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie do 24 godzin)              o nieprawidłowościach zaistniałych podczas wykonywania robót budowlanych.

  - informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieuwzględnionych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym            a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót.

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Powierzchnia zabudowy ok. 500m², powierzchnia użytkowa: piwnica z przyziemiem – 335m², parter - 339m², piętro - 351m², poddasze -  379m². Budynek wolnostojący, wykonany metodą tradycyjną. Mury wszystkich kondygnacji z cegły ceramicznej. Stropy nad piwnicą – sklepienia kolebkowe. Nad parterem – stropy drewniane oraz odcinkowe (klatki schodowe). Więźba dachowa oraz dach konstrukcji drewnianej. Dach czterospadowy pokryty dwoma warstwami papy na pełnym deskowaniu.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi inwestorskiemu w poszczególnych branżach zamieszczony jest na stronie www.dziekanka.net w zakładce /przetargi i zamówienia publiczne.

II. Warunki udziału w postępowaniu dot. Zdolności technicznej lub zawodowej :

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj.

- dla pakietu nr 1 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                          w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz załączy decyzję o nadaniu projektowych uprawnień i aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- dla pakietu nr 2  minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu                        i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz załączy decyzję o nadaniu projektowych uprawnień i aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zadanie  finansowane jest ze środków krajowych – dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

III. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

IV. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 86 71, fax /061/ 423 86 97

Termin wykonania zamówienia:			od podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji inwestycji, nie dłużej niż do 17.09.2018r.

Termin płatności:					100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:			09.03.2018 godz. 11:00

Miejsce składania ofert:				Sekretariat

Budynek Administracji Szpitala,  								Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:				09.03.218 godz. 11:30

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty mogą być złożone drogą pocztową i opakowane w kopercie z oznaczeniem:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w związku Modernizacją oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15

Pakiet nr 1 – w branży elektrycznej

Pakiet nr 2 – w branży sanitarnej

Lub faxem pod numer /061/ 423 86 97 lub w wersji elektronicznej  barbara.drozdz@dziekanka.net,

Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Drożdż tel. /061/ 423 86 71, Szymon Koźlarek

tel. /061/ 423 86 76.

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

    - Formularz ofertowy

    - Wzór umowy

Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie 
im. Aleksandra Piotrowskiego,  62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2) Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku Modernizacją 
oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

2.1. Termin wykonania zamówienia                       	od podpisania umowy do zakończenia         realizacja inwestycji, nie dłużej niż do 17.09.2018r.

2.2  Termin płatności                                                 100% wynagrodzenia 30 dni od 								otrzymania faktury

3)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.03.2018, godz. 11:00 pisemnie -

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, faxem - /061/423 86 97, lub drogą elektroniczną na adres: barbara.drozdz@dziekanka.net

II. 1) Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.............................................. , mail ………………….., nr kontaktowy …………………..

2) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku Modernizacją oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15	w branży elektrycznej

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w związku Modernizacją oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15	w branży sanitarnej

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

Załączniki do oferty:

1) Wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

...............................................

data i podpis