Gniezno, dnia 30.07.2018

Znak sprawy: 33/U/2018

Zaproszenie

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro na udzielenie zamówienia

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego
w związku Remontem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz 25a leczenia uzależnień

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego w związku Remontem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz 25a leczenia uzależnień.

- Usługa pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego dot. m.in.:

- reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie  nadzoru budowlanego nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, uzgodnioną dokumentacją tj. programami prac konserwatorskich, projektem budowlanym, sztuką budowlaną oraz ustawą   z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca  2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, oraz ustawą z dnia 7 lipca1994r. - Prawo budowlane . (t.j. . Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);

- pełnienie przez Inspektora nadzoru polegającego na zapobieganiu  w toku realizacji zadania zagrożeniom, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich;

- współpraca z kierownikiem budowy, kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kierownikami robót;

- rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac budowlanych, ewentualne inicjowanie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania;

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, programami konserwatorskimi, sztuką konserwatorską i budowlaną oraz w/w obowiązującymi aktami prawnymi;

- prowadzenie dokumentacji wykonawczej dla poszczególnych etapów robót w formie zdjęć, szkiców, notatek, po zakończeniu prac materiały zostaną opracowane w formie dokumentacji powykonawczej;

- weryfikacja i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac;

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych prac;

- uczestnictwo w odbiorach przy pracach zanikających i ulegających zakryciu oraz przy odbiorze końcowym;

- dokonanie rozliczenia końcowego;

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych;

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- wykonywanie innych obowiązków czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które są związane z nadzorem  a wynikają z przepisów prawa i sztuki konserwatorskiej;

- Współpraca z Zamawiającym w zakresie prowadzonego postępowania, w tym                         w szczególności:

a) weryfikacja złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie ich zgodności z zapisami w SIWZ;

b) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej Wykonawcy robót;

c) kontroli prawidłowości zafakturowania robót;

d) współudział w rozliczeniu finansowo - księgowym robót budowlanych.

4. Ponadto inspektor nadzoru zobowiązany jest do:

  - Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie              z umową, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych oraz harmonogramem robót, będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą;

  - koordynacja robót budowlanych prowadzonych w poszczególnych branżach;

  - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót budowlanych

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót budowlanych, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów wykonania robót budowlanych;

  - udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych:

- organizowanie cotygodniowych narad dotyczących postępu robót

- nadzorowanie budowy tak aby zapewniona była skuteczność nadzoru, stawiennictwo osobiste nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego bądź Wykonawcy (przybycie na budowę w ciągu 2dni od momentu zgłoszenia takiej potrzeby).

  - przygotowanie i udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych, w tym podpisywanie protokołów odbioru;

  - nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad lub usterek stwierdzonych i zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji  oraz udział w odbiorze oraz podpisanie protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek.

  - informowanie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie do 24 godzin)              o nieprawidłowościach zaistniałych podczas wykonywania robót budowlanych.

  - informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieuwzględnionych w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót.

Termin realizacji przedmiotu umowy prze Wykonawcę robót:

I etap – do dnia 19.11.2018r.

II etap – do dnia 26.04.2019r.

III etap – do dnia 25.10.2019r.

Koszty dojazdu ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi inwestorskiemu w poszczególnych branżach zamieszczony jest na stronie www.dziekanka.net w zakładce /przetargi i zamówienia publiczne.

II. Warunki udziału w postępowaniu dot. Zdolności technicznej lub zawodowej :

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. minimum 1 (jedną) osobą posiadającą:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: kostrukcyjno-budowlanej /lub/ architektonicznej   lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz załączy decyzję o nadaniu projektowych uprawnień i aktualne potwierdzenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- wyksztalcenie i doświadczenie określone w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), tzn. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

- doświadczenie zawodowe: Wykonawca wykaże(-ą), że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usług inwestorskiego nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w ustawie z dnia  23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków             i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku nr 162 poz. 1568 z późn.zm.) lub rejestru zabytków prowadzonego przez organ ustanowiony w tym celu w państwie, przy czym zakres prac musiał           w swoim zakresie zawierać konserwację polichromii.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonywanych usług powinny być załączone do oferty

Zadanie  finansowane jest ze środków krajowych – dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2018.

III. Kryterium oceny ofert – 100% cena.

IV. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie,

62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, tel. /061/ 423 86 71, fax /061/ 423 86 97

Termin wykonania zamówienia:			od podpisania umowy do czasu     
                               zakończenia realizacji inwestycji, nie dłużej niż do 17.09.2018r.

Termin płatności:					I etap – 25% wynagrodzenia

w terminie 14 dni od 				otrzymania faktury

II etap – 35% wynagrodzenia i

III etap – 40 % wynagrodzenia

w terminie 30 dni od 				otrzymania faktury

Termin składania ofert upływa:			07.08.2018 godz. 11:00

Miejsce składania ofert:				Sekretariat

Budynek Administracji Szpitala,  								Gniezno, ul. Poznańska 15

Termin otwarcia ofert:				07.08.218 godz. 11:30

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty mogą być złożone drogą pocztową i opakowane w kopercie z oznaczeniem:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego w związku Remontem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz 25a leczenia uzależnień

Lub  w wersji elektronicznej  barbara.drozdz@dziekanka.net,

Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Drożdż tel. /061/ 423 86 71, Szymon Koźlarek

tel. /061/ 423 86 76.

Niniejsze zaproszenie podlega ogłoszeniu w siedzibie Zamawiającego.

Uwaga: zastrzega się prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny albo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

    - Formularz ofertowy

    - Wzór umowy

Zatwierdził:

FORMULARZ OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka"  
im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie,  62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15.

2) Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego w związku Remontem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz 25a leczenia uzależnień

2.1. Termin wykonania zamówienia                       	od podpisania umowy do zakończenia         realizacja inwestycji, nie dłużej niż do 25.10.2019r.

2.2  Termin płatności                                                 I etap – 25% wynagrodzenia

w terminie 14 dni od 	otrzymania faktury

II etap – 35% wynagrodzenie

III etap – 40 % wynagrodzenia

w terminie 30 dni od 	otrzymania faktury

3)  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2018, godz. 11:00 pisemnie -

adres: 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 15, faxem - /061/423 86 97, lub drogą elektroniczną na adres: barbara.drozdz@dziekanka.net

II. 1) Nazwa, adres, NIP Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP.............................................................. , mail ……………………….……..,

nr kontaktowy …………………………..

2) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego budowlanego w związku Remontem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz 25a leczenia uzależnień

cena netto                                                 ...........................................PLN

podatek VAT                                            ............................................PLN

cena brutto                                               ............................................PLN

z podziałem na etapy:

I etap - …………………………zł

II etap - ………………………..zł

III etap …………………………zł

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Załączniki do oferty:

1) Wypis z KRS albo ewidencji działalności gospodarczej

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

...............................................

data i podpis